## Slide 1: Vernieuwing rotonde Opglabbeek
Infosessie – 16 januari 2024

## Slide 2: Inhoud
Welkom
Project
Planning werken
Uitvoering werken
Communicatie en contact
Vragenronde

## Slide 3: Welkom
Marco Goossens - burgemeester Oudsbergen

## Slide 4: Project
Peter Stulens - projectmanager AWV

## Slide 5: Project

## Slide 6: Project
Vrijliggende fietspaden
Verhardingen & groene zones
4 veilige fietsoversteekplaatsen

## Slide 7: Project

## Slide 8: Planning werken
Peter Stulens - projectmanager AWV

## Slide 9: Planning werken
Eind februari 2024: start nutsmaatschappijen
  Beperkte hinder
Half maart 2024: start vernieuwing rotonde
Half mei 2024: einde werken
Op basis van gunstige werf- en weersomstandigheden

## Slide 10: Uitvoering werken
Peter Stulens - projectmanager AWV

## Slide 11: Uitvoering werken
3 fases
Weg naar As, Weg naar Zwartberg, Dorpsplein 4 weken
Weg naar As & Dorpsplein 4 weken
Asfaltering 1 nacht

## Slide 12: Uitvoering werken
Fase 1

## Slide 13: Uitvoering werken
Fase 2

## Slide 14: Fietsomleiding
Fase 1 & 2

## Slide 15
Communicatie & contact
Griet GEEBELEN– Omgevingsmanager AWV

## Slide 16: Communicatie brede publiek
Info & contact op webpagina
Bewoners- brieven in omgeving projectzone
Schrijf je in op digitale nieuwsbrief
Gemeente:
- infomagazine
- website
- social media
(Online) infosessies
wegenenverkeer.be/oudsbergen

## Slide 17: Contact
Algemene vragen over het project en de bereikbaarheid
Omgevingsmanager Wegen en Verkeer
Mail: bereikbaar.limburg@wegenenverkeer.be
Bel 0465 09 40 84 (tijdens de kantooruren)

## Slide 18
We horen graag je vragen….

## Slide 19: Bedankt voor je aandacht!